Пояснительная записка

к инвестиционному проекту О_ПКУ00016

«Изготовление и установка ПКУ-10кВ в Краснокутское отделение Энгельсских МЭС»

1. Описание проекта

Установка ПКУ-10кВ предусматривает монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителем на опоре ВЛ-10кВ.

2. Предпосылки реализации проекта

Монтаж ПКУ-10кВ является составной частью программы по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях                                АО «Облкоммунэнерго». Основной целью проекта является увеличение полезного отпуска электроэнергии за счет снижения метрологических потерь, достигаемого заменой ранее установленных приборов учета, приборами учета с более высоким классом точности и отсутствием необходимости определения потерь электроэнергии от точки измерения до границы балансовой принадлежности (в силовых трансформаторах и ВЛ-10кВ) расчетным способом.

3. Срок реализации проекта

Начало работ: апрель 2025г.

Окончание работ: июнь 2025г.

4. Технические показатели

Установка ПКУ-10кВ на границе балансовой принадлежности с потребителем на опоре ВЛ-10кВ.

5. Затратная часть проекта

Реализация данного проекта в 2025 году предусматривает освоение капитальных вложений в объеме 0,322 млн. руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами.

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет снизить технические потери электроэнергии в электрических сетях АО «Облкоммунэнерго» и увеличить полезный отпуск электроэнергии.

8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «Изготовление и установка ПКУ-10кВ в Краснокутское отделение Энгельсских МЭС»  предусмотрена инвестиционной программой 2025 года в связи с технической необходимостью.