Пояснительная записка

к инвестиционному проекту

«Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Пугачевские ГЭС»

1. Описание проекта

Установка ПКУ-6кВ предусматривает монтаж пункта коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителем на опоре ВЛ-6кВ.

2. Предпосылки реализации проекта

Монтаж ПКУ-6кВ является составной частью программы по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях АО «Облкоммунэнерго». Основной целью проекта является увеличение полезного отпуска электроэнергии за счет снижения метрологических потерь, достигаемого заменой ранее установленных приборов учета, приборами учета с более высоким классом точности и отсутствием необходимости определения потерь электроэнергии от точки измерения до границы балансовой принадлежности (в силовых трансформаторах и ВЛ-6кВ) расчетным способом.

3. Срок реализации проекта

Начало работ: апрель 2027г.

Окончание работ: июнь 2027г.

4. Технические показатели

Установка ПКУ-6кВ на границе балансовой принадлежности с потребителем на опоре ВЛ-6кВ.

5. Затратная часть проекта

Реализация данного проекта в 2027 году предусматривает освоение капитальных вложений в объеме 0,451 млн. руб. (без НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. Т3-Т6 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 75 от 8 февраля 2016 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства. Укрупненные нормативы цен применялись с уменьшающим коэффициентом, так как все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами.

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут собственные средства Общества – прибыль, без привлечения стороннего капитала.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет снизить технические потери электроэнергии в электрических сетях АО «Облкоммунэнерго» и увеличить полезный отпуск электроэнергии.

8. Выводы

Реализация инвестиционного проекта «Изготовление и установка ПКУ-6кВ в Пугачевские ГЭС»  предусмотрена инвестиционной программой 2027 года в связи с технической необходимостью.