Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «ТП 10/0,4 кВ № 43  вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Аткарские ГЭС)»

АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Переустройство- комплекс работ на Объекте Собственника, связанный с его реконструкцией с целью освобождения территории (земельного/земельных участка/ участков) от Объекта Собственника, необходимой Заявителю

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время действующая ТП-43, собственником которой является АО «Облкоммунэнерго», год ввода в эксплуатацию 1996г. находится на земельном участке по адресу г. Аткарск ул. Волгоградская, напротив д.15.

3.Технические показатели:

Перенос ТП-43 для освобождения территории (земельного/земельных участка/ участков) от Объекта Собственника, необходимой Заявителю для реализации проекта.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: январь 2025г.

Окончание работ: март  2025г.

5.Затратная часть проекта:

В 2025 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме 145 000 руб. (без НДС).

Расчет выполнен на основании Локально сметного расчета (смета) № 02-01-01 Перенос ТП-43в г. Аткарск и Локально сметного расчета (смета) № 09-01-01 Пусконаладочные работы ТП-43 в г. Аткарск, а также Сводного сметного расчета.  Все монтажные и пусконаладочные работы АО «Облкоммунэнерго» планирует выполнять собственными силами

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будут средства Заявителя.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет освободить территорию от Объекта Собственника, для реализации Проекта Заявителя.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта ««ТП 10/0,4 кВ № 43  вынос сетей согласно договора о возмещении затрат (Аткарские ГЭС)» предусмотрена инвестиционной программой 2025 года АО «Облкоммунэнерго» в связи с обращением Заявителя, с целью освобождения территории (земельного/земельных участка/ участков) от Объекта Собственника, необходимой Заявителю.