Пояснительная записка

к инвестиционному проекту «Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-24  взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС "АО «Облкоммунэнерго»

1.Описание проекта:

Замена ВМ на ВВ в РП-24 в «Энгельсских МЭС» предусматривает:

-  монтаж новых ВВ в филиале «Энгельсские МЭС»

2.Предпосылки к реализации проекта:

В настоящее время действующие ВМ физически и морально устарели, ремонт нецелесообразен.

3.Технические показатели:

Повышение надежности электроснабжения потребителей, уменьшение эксплуатационных расходов, повышение энергетической эффективности.

4.Срок реализации проекта:

Начало работ: апрель 2025г.

Окончание работ: июнь 2025г.

5.Затратная часть проекта:

В 2025 году предусматривается освоение капитальных вложений в объеме  3 744 000,00 руб. (Без учета НДС).

Расчет выполнен путем применения укрупненных нормативных цен типовых технологических решений капитального строительства электросетевого хозяйства табл. В2 (приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 131 от 26 февраля 2024 года об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства.

6. Источники финансирования проекта

Источниками финансирования данного проекта будет тарифный источник по регулируемому виду деятельности.

7. Экономическая эффективность проекта

Проект позволяет повысить надежность электроснабжения потребителей, ограничивает возможность хищения электроэнергии, расширяет возможности технологического присоединения новых потребителей.

8. Выводы.

Реализация инвестиционного проекта «Установка ВВ выключателей с БМРЗ в РП-24  взамен масляных, без замены ячеек Энгельсские МЭС " предусмотрена инвестиционной программой 2025 года АО «Облкоммунэнерго» в связи с крайней технической необходимостью.